
附件1
第二期学前教育三年行动计划领导小组

成  员  名  单

组  长：刘晓林    副区长
副组长：张维国    区教育体育局局长
钟  富    区应急管理办公室主任、

数字化城市管理调度指挥中心主任

成  员：王世华  　区机构编制委员会办公室副主任、
事业单位登记管理局局长
程永林  　区发展和改革局副局长
赵海霞  　区教育体育局副局长
刘学民  　区公安局副局长
李成龙  　区财政局副局长
闫志启  　区人力资源和社会保障局副局长
全庆磊  　区国土资源局副局长
蒋宁东  　区交通运输局副局长
王立慧  　区卫生和计划生育局副局长
王明春  　区住房和城乡建设局副局长
张  岩  　区物价局副局长
张存星  　区规划局总规划师
张  莹  　区妇女联合会副主席
杨  威  　酒仙桥街道办事处党政办副主任
邱元军  　鼓楼街道办事处副主任
姜宪敏  　龙桥街道办事处副主任
张  銮  　新兖镇工会主席
孙  健  　大安镇副镇长
王  宁  　漕河镇副镇长
崔培强  　小孟镇武装部长
杨  凯  　新驿镇副镇长
李长城  　颜店镇党委委员
张有为  　兴隆庄镇副镇长
领导小组下设办公室，办公室设在区教育体育局，赵海霞同志兼任办公室主任。

附件2

学前教育三年行动计划情况汇总表（表一）

	基 本 状 况（2014年）

	乡

镇

街

道

数

(个)
	行

政

村

数

(个)
	3-5岁幼儿数(人)
	幼儿园数（所）
	在园幼儿数(人)
	　
	学前教育财政

投入(万元)
	幼儿园教师(人)
	办园条件达标情况

	
	
	
	总计
	公办园
	民办园
	总计
	公办园
	民办园
	其中公办园和普惠性民办园覆盖率
	学前三年毛入园率
	总额
	所占比例
	其中本级投入
	总数
	持有教师资格证的人数
	专科及以上人数
	公办园
	民办园教师数
	达到省定标准幼儿园
	达

标

率

	
	
	
	
	城区
	镇区
	乡

村
	城

区
	镇

区
	乡

村
	其中普惠性民办园
	
	
	小计
	其中普惠性民办园就读幼儿
	
	
	
	
	
	
	
	
	教

师

数
	在编教师数
	
	
	

	
	
	
	
	
	小计
	乡镇中心幼儿园
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	计
	其中省级示范性幼儿园
	
	
	
	
	城区
	镇区
	乡村
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10　
	437　
	18722
	107
	16　
	7
	7　
	3　
	58　
	13　
	7　
	6　
	4　
	5　
	5　
	18254
	13555
	4699
	2580
	88.4%
	97.5%
	8112
	6.54%
	7951
	1397
	443
	500
	1003
	298
	394
	34
	42%


注：1.公办园含公办性质的幼儿园； 2.普惠性民办园是经当地教育行政部门认定的普惠性民办园； 3.公办园和普惠性民办园覆盖率=公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数/在园幼儿总数*100%；4.所占比例指财政性学前教育经费在财政性教育总经费中的比例，本级财政投入：指县、地市、省各自填写本级财政投入；5.幼儿教师数指园长和专任教师数；  6.在编教师指有具事业单位编制的幼儿教师；7.有教师资格证人数指持有幼儿园教师及以上资格证书人数；8.达到省定标准幼儿园数是指园舍和设施皆达到相应的省定基本办园条件标准幼儿园数。

学前教育三年行动计划情况汇总表（表二）
续上表

	年度计划
	幼儿园数
	规划目标
	主 要 措 施

	
	幼儿园总计
	公办园
	民办园
	在园幼儿数（人）
	　
	公办幼儿园

建设数（所）
	扶持普惠性民办园数(所)
	本级学前教育财政投入预算（万元）
	幼儿园教师数（人）
	办园条件达标情况

	
	
	小

计
	乡镇中心幼儿园
	小计
	其中普惠性幼儿园
	总计
	公

办

园
	民办园
	公办园和普惠性民办园覆盖率(%)
	学前三年入园率(%)
	建设总数
	新  建
	改扩建
	
	
	总数
	其中有教师资格证的人数
	专科及以上人数
	公办园
	民办园
	达到省定标准幼儿园
	达

标

率

	
	
	
	计
	其中省级示范性幼儿园
	
	
	
	
	小计
	其中普惠性民办园就读幼儿
	
	
	
	城区
	镇区
	乡村
	城区
	镇区
	乡村
	城

区
	镇区
	乡村
	小

计
	所占

比例
	
	
	
	教

师

数
	其中在编教师数
	教

师

数
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	小计
	其中贫困村
	
	
	小计
	其中贫困村
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2015
	109
	82
	7
	4
	27
	21
	18450
	13760
	4690
	3000
	91%
	95%
	14
	1
	3
	1
	
	1
	0
	8
	
	8
	6
	7
	9349
	8.24%
	1410
	450
	507
	1010
	305
	400
	42
	51%

	2016
	111
	82
	7
	4
	29
	23
	18710
	14010
	4700
	3010
	91%
	95%
	16
	1
	2
	2
	
	0
	1
	10
	
	10
	6
	7
	10349
	9.94%
	1430
	460
	517
	1020
	315
	410
	57
	70%

	2017
	114
	83
	7
	7
	31
	25
	18735
	14025
	4710
	3100
	91%
	95%
	14
	0
	1
	1
	
	0
	0
	12
	
	12
	6
	7
	10981
	11.64%
	1450
	470
	527
	1030
	325
	420
	69
	83%


注：1.公办园含公办性质的幼儿园； 2.普惠性民办园是经当地教育行政部门认定的普惠性民办园； 3.公办园和普惠性民办园覆盖率=公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数/在园幼儿总数*100%；4.所占比例指财政性学前教育经费在财政性教育总经费中的比例，本级财政投入：指县、地市、省各自填写本级财政投入；5.幼儿教师数指园长和专任教师数；  6.在编教师指有具事业单位编制的幼儿教师；7.有教师资格证人数指持有幼儿园教师及以上资格证书人数；8.达到省定标准幼儿园数是指园舍和设施皆达到相应的省定基本办园条件标准幼儿园数； 9.贫困村是指省委省政府确定的7003个贫困村。

附件3

公办幼儿园建设及设施设备配备计划表（2015-2017年）
	年度
	序号
	幼儿园名称
	新      建
	改 扩 建
	设施设备投资金额（万元）
	总投资（万元）

	
	
	
	规模（班数）
	增加学位
	建筑面积（m2）
	投资金额(万元)
	责任主体
	进度安排
	规模（班数）
	增加学位
	建筑面积（m2）
	投资金额（万元）
	责任主体
	进度安排
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改造原有
	新增
	拆除
	
	
	
	
	

	2015
	1
	军民幼儿园
	
	
	
	
	
	
	9
	180
	
	3200
	700
	274
	区政府
	3-8月
	80
	354

	
	2
	永华幼儿园
	6
	180
	1280
	256
	区政府
	4-8月
	
	
	
	
	
	
	
	
	95
	351

	
	3
	新兖镇马桥幼儿园
	
	
	
	
	
	
	6
	0
	1795
	
	
	25
	镇政府
	6-8月
	2
	27

	
	4
	新兖镇小马青幼园
	
	
	
	
	
	
	3
	0
	1052
	
	
	3
	镇政府
	6-8月
	2
	5

	
	5
	大安镇安邱府幼儿园
	6
	90
	866
	120
	镇政府
	4-12月
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	170

	
	6
	漕河镇管口幼儿园
	
	
	
	
	
	
	6
	0
	1180
	
	
	40
	镇政府
	4-8月
	10
	50

	
	7
	小孟镇桑园幼儿园
	
	
	
	
	
	
	3
	0
	1250
	290
	290
	70
	镇政府
	4-8月
	7
	77

	
	8
	小孟镇河庄幼儿园
	
	
	
	
	
	
	3
	0
	1113
	
	
	20
	镇政府
	4-8月
	5
	25

	
	9
	新驿镇孙村幼儿园
	
	
	
	
	
	
	9
	60
	825
	390
	390
	75
	镇政府
	4-8月
	22
	97

	
	10
	颜店镇袁庄幼儿园
	3
	0
	752
	143
	镇政府
	3-8月
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	155

	
	11
	颜店镇李宫幼儿园
	
	
	
	
	
	
	3
	0
	681
	
	
	41
	镇政府
	5-8月
	5
	46

	
	12
	颜店镇翟村幼儿园
	
	
	
	
	
	
	6
	0
	1644
	
	
	12
	镇政府
	4-8月
	5
	17

	
	13
	兴隆庄镇滨河社区幼儿园
	6
	180
	2300
	500
	镇政府
	3-8月
	
	
	
	
	
	
	
	
	60
	560

	
	14
	兴隆庄镇兴隆社区幼儿园
	6
	180
	2700
	594
	镇政府
	3-8月
	
	
	
	
	
	
	
	
	60
	654

	
	2015年合计
	27
	630
	7898
	1613
	
	
	48
	240
	9540
	3880
	1380
	560
	
	
	415
	2588


	年度
	序号
	幼儿园名称
	新      建
	改 扩 建
	设施设备投资金额（万元）
	总投资（万元）

	
	
	
	规模（班数）
	增加学位
	建筑面积（m2）
	投资金额(万元)
	责任主体
	进度安排
	规模（班数）
	增加

学位
	建筑面积（m2）
	投资金额（万元）
	责任

主体
	进度

安排
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改造原有
	新增
	拆除
	
	
	
	
	

	2016
	1
	兴隆庄煤矿阳光幼儿园
	12
	90
	4228
	970
	区政府
	3-12月
	　
	　
	　
	　
	820
	　
	　
	　
	80
	1050

	
	2
	新兖镇孟村幼儿园
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	0
	806
	　
	　
	4
	镇政府
	6-8月
	14
	18

	
	3
	新兖镇三教堂幼园
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	0
	840
	　
	　
	9
	镇政府
	6-8月
	8
	17

	
	4
	新兖镇鲍林幼儿园
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	5
	30
	1640
	　
	　
	23
	镇政府
	6-8月
	16
	39

	
	5
	大安镇中心幼儿园
	12
	0
	4031
	830
	区政府
	3-12月
	　
	　
	　
	　
	1960
	　
	　
	　
	80
	910

	
	6
	大安镇西北店幼儿园
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	0
	420
	　
	　
	80
	镇政府
	6-8月
	20
	100

	
	7
	漕河镇前邴幼儿园
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	6
	30
	2002
	　
	　
	65
	镇政府
	6-8月
	30
	95

	
	8
	小孟镇海子幼儿园
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	4
	0
	1121
	290
	290　
	70
	镇政府
	3-8月
	7
	77

	
	9
	小孟镇西吴幼儿园
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	0
	959
	　
	　
	　
	镇政府
	6-8月
	7
	7

	
	10
	新驿镇皇林幼儿园
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	0
	726
	　
	　
	13
	镇政府
	6-8月
	11
	24

	
	11
	新驿镇高吴桥幼儿园
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	0
	543
	　
	　
	48
	镇政府
	6-8月
	13
	61

	
	12
	新驿镇店子幼儿园
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	0
	560
	　
	　
	21
	镇政府
	6-8月
	3
	24

	
	13
	颜店镇中心幼儿园
	12
	180
	3680
	760
	区政府
	3-12月
	　
	　
	　
	　
	1820
	　
	　
	　
	90
	850

	
	14
	颜店镇前海幼儿园
	3
	0
	543
	82
	镇政府
	6-8月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	20
	102

	
	15
	兴隆庄镇中心幼儿园
	　
	　
	　
	　
	区政府
	3-12月
	9
	90
	1400
	1540　
	0　
	150
	区政府
	3-12月
	60
	210

	
	16
	兴隆庄镇南三官庙幼儿园
	3
	0
	440
	45
	镇政府
	6-8月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	10
	55

	
	2016年合计
	42
	270
	12922
	2687
	　
	　
	45
	150
	11017
	1830
	4890
	483
	　
	　
	469
	3639


	年度
	序号
	幼儿园名称
	新      建
	改 扩 建
	设施设备投资金额（万元）
	总投资（万元）

	
	
	
	规模（班数）
	增加学位
	建筑面积（m2）
	投资金额(万元)
	责任主体
	进度安排
	规模（班数）
	增加

学位
	建筑面积（m2）
	投资金额（万元）
	责任

主体
	进度

安排
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	改造原有
	新增
	拆除
	
	
	
	
	

	2017
	1
	新兖镇寨子幼儿园
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	0
	1711
	　
	　
	2
	镇政府
	6-8月
	5
	7

	
	2
	新兖镇王村幼儿园
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	0
	1200
	　
	　
	17
	镇政府
	6-8月
	7
	24

	
	3
	新兖镇后道义幼儿园
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	0
	543
	　
	　
	5
	镇政府
	6-8月
	0
	5

	
	4
	大安镇徐村幼儿园
	6
	90
	866
	120
	镇政府
	3-12月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	50
	170

	
	5
	漕河镇小厂幼儿园
	3
	0
	543
	82
	镇政府
	3-12月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	20
	102

	
	6
	小孟镇陈王幼儿园
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	0
	1076
	290　
	290　
	70
	镇政府
	6-8月
	7
	77

	
	7
	小孟镇函丈幼儿园
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	0
	　
	　
	　
	　
	镇政府
	6-8月
	7
	7

	
	8
	新驿镇蔡庄幼儿园
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	0
	543
	　
	　
	10
	镇政府
	6-8月
	23
	33

	
	9
	新驿镇杨营幼儿园
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	0
	　
	　
	　
	　
	镇政府
	6-8月
	8
	8

	
	10
	新驿镇马楼幼儿园
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	0
	　
	　
	　
	　
	镇政府
	6-8月
	9
	9

	
	11
	新驿镇西村幼儿园
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	0
	480
	　
	　
	15
	镇政府
	6-8月
	10
	25

	
	12
	颜店镇嵫山幼儿园
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	0
	543
	　
	　
	80
	镇政府
	3-8月
	10
	90

	
	13
	颜店镇张刘幼儿园
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	0
	
	1159
	　
	10
	镇政府
	6-8月
	10
	20

	
	14
	兴隆庄镇水坑幼儿园
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	6
	0
	1155
	400　
	400　
	45
	镇政府
	3-8月
	10
	55

	
	2017年合计
	9
	90
	1409
	202
	　
	　
	39
	0
	7251
	1849
	690
	254
	　
	　
	176
	632

	三年总计
	78
	990
	22229
	4502
	　
	　
	132
	390
	27808
	7559
	6960
	1297
	　
	　
	1060
	6859


济宁市兖州区人民政府办公室　       2015年6月23日印发

PAGE  
— 11 —

